LibTracker Ekip Görev Dağılımı Belgesi Rebs Dev ¦ Hafta 9–14 ¦ Nisan 2026

| ET Emre Turan Backend Lead | SK Sirac Ketenoglu Frontend Lead | RY Reis Yıldız Test & Rezervasyon | BK Barış Küçükkıya Auth & Feedback |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Proje Özeti

LibTracker, üniversite kütüphanelerinin ve çalışma alanlarının anlık doluluk seviyelerini izleyen, yöneten ve görüntüleyen bir uygulamadır.

| 01 📊 | Gerçek Zamanlı Doluluk Panosu – Tüm konumların anlık doluluk yüzdesini gösterir. |
| --- | --- |
| 02 💬 | Kullanıcı Geri Bildirim Sistemi – Doğrulanmış öğrenciler aktif doluluk güncellemesi yapabilir. |
| 03 📅 | Çalışma Alanı Rezervasyon Sistemi – Yoğun dönemlerde koltuk önceden rezerve edilebilir. |
| 04 📈 | Admin İstatistik Panosu – Günlük zirve saatleri için görsel grafikler (yönetim için). |

GitHub Repo: https://github.com/emre-data-turan/LibTracker

Mimari: Katmanlı Mimari (Layered Architecture)    Tasarım Deseni: Singleton (SystemDatabase bağlantısı için)

# 2. Genel Git Kuralları (Herkes Uyacak)

- Her özellik için ayrı branch açılacak.  Örnek: feature/auth-system, feature/reservation-api

- main branch'ine direkt push YAPILMAYACAK. Her zaman PR (Pull Request) açılacak.

- PR açılmadan önce kendi branch'inde test yapılacak.

- En az 1 kişi PR'ı review etmeden merge YAPILMAYACAK.

- Commit mesajları anlamlı yazılacak.  Örnek: "Add JWT authentication endpoint"

- Jira'ıdaki görev tamamlandığında "Done" olarak işaretlenecek.

# 3. Kişi Bazı Görev Dağılımı

## 3.1 Emre Turan – Backend Lead / Repo Sahibi

| ET | Emre Turan Backend Lead / Repo Sahibi Branch: feature/backend-core |
| --- | --- |

Görevler

- Flask/FastAPI proje iskeletini kur (klasör yapısı, requirements.txt)

- SQLAlchemy ile veritabanı modellerini oluştur: User, Library, StudyArea, Reservation, Feedback, UsageStatistics

- Singleton design pattern'ı gerçek Python koduyla implemente et (SystemDatabase sınıfı)

- Doluluk (Occupancy) API endpoint’lerini yaz: GET /libraries, GET /libraries/{id}/occupancy

- Admin istatistik API’sini yaz: GET /stats/peak-hours, GET /stats/daily-usage

- GitHub Actions ile basit CI pipeline kur

- API dokümantasyonunu yaz (Swagger veya README’de endpoint listesi)

- Sprint 2 ve Sprint 3 Jira backlog’unu oluştur

GitHub’a Push Adımları

git checkout -b feature/backend-core

# Kodunu yaz ve test et

git add .

git commit -m "Add Flask backend core and DB models"

git push origin feature/backend-core

# GitHub'da Pull Request aç, Sirac veya Barış'ı reviewer olarak ekle

## 3.2 Sirac Ketenoglu – Frontend Lead

| SK | Sirac Ketenoglu Frontend Lead Branch: feature/frontend-integration |
| --- | --- |

Görevler

- Mevcut demo.html’i gerçek backend API’sine bağla (JavaScript fetch ile)

- Dashboard sayfasını GET /libraries endpoint’inden canlı veriyle çalıştır

- Reservation formunu POST /reservations API’sine bağla

- Feedback formunu POST /feedback API’sine bağla

- Admin panosunu GET /stats API’sinden gerçek grafiklerle çalıştır

- Mobil uyumluluk ve cross-browser testleri yap

- README.md dosyasını tamamla: kurulum adımları, proje açıklaması, ekip bilgisi, ekran görüntüleri

- Final sunumu için demo’nun son halini hazırla

GitHub’a Push Adımları

git checkout -b feature/frontend-integration

# Kodunu yaz ve test et

git add .

git commit -m "Connect frontend dashboard to live API"

git push origin feature/frontend-integration

# GitHub'da Pull Request aç, Emre'yi reviewer olarak ekle

## 3.3 Reis Yıldız – Test & Rezervasyon Sistemi

| RY | Reis Yıldız Test & Rezervasyon Sistemi Branch: feature/reservation-and-tests |
| --- | --- |

Görevler

- Rezervasyon API endpoint’lerini yaz: POST /reservations, GET /reservations/{userId}, DELETE /reservations/{id}

- Çakışan rezervasyon kontrolünü implemente et (aynı koltuk, aynı saat)

- pytest test ortamını kur (conftest.py, fixtures)

- Authentication akışı için unit testler yaz (en az 5 test)

- Rezervasyon sistemi için unit ve entegrasyon testleri yaz (en az 8 test)

- Tüm test suite’i çalıştır, hata raporu hazırla

- Final raporu için “Test ve Doğrulama” bölümünü yaz

- Sistem Doğrulama raporunu hazırla (Hafta 12 teslimi)

GitHub’a Push Adımları

git checkout -b feature/reservation-and-tests

# Kodunu yaz ve testleri çalıştır

git add .

git commit -m "Add reservation API and pytest test suite"

git push origin feature/reservation-and-tests

# GitHub'da Pull Request aç, Barış'ı reviewer olarak ekle

## 3.4 Barış Küçükkıya – Auth & Feedback Sistemi

| BK | Barış Küçükkıya Auth & Feedback Sistemi Branch: feature/auth-and-feedback |
| --- | --- |

Görevler

- JWT tabanlı Authentication sistemini kur: POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/logout

- Öğrenci doğrulama mekanizmasını implemente et (yalnızca üniversite e-postası)

- Feedback API endpoint’lerini yaz: POST /feedback, GET /feedback/{libraryId}

- Fake feedback önleme mekanizmasını yaz (IP bazlı rate limiting, basit filtre)

- İstatistik ve raporlama API’sini Emre ile koordineli yaz

- Security review yap: SQL injection, auth bypass, input validation

- Final raporu için “Güvenlik ve Kimlik Doğrulama” bölümünü yaz

GitHub’a Push Adımları

git checkout -b feature/auth-and-feedback

# Kodunu yaz ve test et

git add .

git commit -m "Add JWT auth system and feedback API"

git push origin feature/auth-and-feedback

# GitHub'da Pull Request aç, Reis'i reviewer olarak ekle

# 4. Haftalık Takvim

| Hafta | Tarih | Hedef | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta 9 | Nis 25–May 1 | Proje iskeleti + DB modelleri + Auth başlangıcı | Emre + Barış ⚠️ |
| Hafta 10 | May 2–8 | Tüm core API endpoint’leri + Frontend bağlantısı başlıyor | Herkes |
| Hafta 11 | May 9–15 | End-to-end entegrasyon tamamlandı + Testler çalışıyor | Reis + Sirac ⚠️ |
| Hafta 12 | May 16–22 | Tam test suite + Security review + Bug fix sprint | Herkes |
| Hafta 13 | May 23–29 | Final rapor yazımı + README güncelleme + Demo son hali | Herkes |
| Hafta 14 | May 30–Haz 5 | Final teslim + Sunum provası (2 kez) 🏁 | Herkes |

# 5. Tamamlanma Kriteri (Definition of Done)

Bir görev aşağıdaki tüm koşullari sağlandığında “Done” sayılır:

- Kod local’de çalışıyor ve test edilmiş

- Unit test yazılmış (ilgili özellik için)

- PR açılmış ve en az 1 kişi tarafından review edilmiş

- Jira görevi “Done” olarak işaretlenmiş

- Commit geçmişi temiz ve anlamlı mesajlar içeriyor

- Başka bir branch’in kodu bozulmadı (integration test geçti)

# 6. Önemli Notlar

⚠️ UYARI: Bu hafta (Hafta 9) backend iskeleti kurulmadan diğer tüm görevler bloke olacak. Emre ve Barış bu haftanın önceliklisi.

📌 NOT: Gerçek kütüphane sensör verisi olmadığı için sistem seed data ve simülasyon kullanacak. Bu normal ve kabul edilebilir – final raporda “gelecek çalışma” olarak belirtilecek.

📌 NOT: Fake feedback önleme için karmaşık ML bazlı çözüme gerek yok. Basit rate limiting (aynı kullanıcıdan 30 dakikada 1 feedback) yeterli.

📞 İLETİŞİM: Blocker varsa aynı gün tüm ekibe bildirin. Haftalık durum toplantısı yapın (30 dakika yeterli).

# 7. Repo Yapısı (Önerilen)

Projenin klasör yapısı aşağıdaki gibi organize edilmeli:

LibTracker/

├── backend/

│ ├── app.py

│ ├── models.py

│ ├── database.py # Singleton SystemDatabase

│ ├── routes/

│ │ ├── auth.py

│ │ ├── libraries.py

│ │ ├── reservations.py

│ │ └── feedback.py

│ └── requirements.txt

├── frontend/

│ └── demo.html

├── tests/

│ ├── conftest.py

│ ├── test_auth.py

│ ├── test_reservations.py

│ └── test_feedback.py

├── Documentation/

└── README.md

🏁 Başarılar Rebs Dev! LibTracker – Üniversite öğrencilerinin zamanını kurtaran sistem.